# RegWatch — CDC — Extraits §10 et §11

# RegWatch — Cahier des charges (v1.2)

### Extraits — §10 Risques et points d’attention · §11 Annexe (couverture du prototype)

## 10. Risques et points d’attention

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Sites d’autorités hétérogènes / sans RSS, scraping fragile | Trous de collecte | Registre de sources avec état de santé ; fallback recherche web ; la validation humaine reste le filet |
| Qualité IA (faux positifs, mauvais pays) | Bruit dans la file | Score de confiance, règles de routage simples, feedback de rejet réinjecté dans les prompts |
| Langues sources (23+) | Résumés inexacts | LLM multilingues + lien systématique vers la source originale pour vérification |
| Adoption (retour à l’Excel) | Outil mort | Exports = ce que les équipes produisent déjà ; import initial complet pour être utile dès le jour 1 |
| Informations non publiques saisies à la main | Fuite | Flag « interne », visibilité restreinte aux validateurs, revue avant toute diffusion |
| Dépendance à un fournisseur IA | Blocage | Interface IA pluggable (cf. §5.3) — Mistral aujourd’hui, remplaçable sans refonte |
| Divergences entre sources internes (ex. délais du classeur KPI vs decks WATCH) | Incohérences | Règle « le document le plus récent fait foi », champ « dernière mise à jour » visible sur chaque fiche |
| Agent de collecte jamais exécuté en production réelle | Fiabilité et volumétrie réelles inconnues au moment du cadrage | Phase de test en parallèle (agent alimente la file de validation RegWatch pendant plusieurs semaines, Excel actuel conservé en secours) avant toute coupure de l’ancien processus |
| Connaissance de l’agent concentrée sur un seul stagiaire (encore présent à ce jour) | Risque classique de perte de connaissance si le stagiaire part avant la passation | Documenter le fonctionnement de l’agent et faire la passation technique pendant que le stagiaire est disponible — priorité avant tout autre chantier V1.5 |
| Sortie actuelle de l’agent = écriture directe en Excel, sans porte de validation humaine | Contredit l’exigence de validation obligatoire avant publication (§1.2) si l’agent est branché tel quel | Adapter impérativement la sortie de l’agent pour alimenter la file pending de RegWatch avant toute mise en production (cf. §5.3) — ne jamais autoriser une écriture directe sur une fiche pays |

## 11. Annexe — couverture du prototype livré

| Exigence | Statut dans le prototype |
| --- | --- |
| Carte maturité 1–4 + non-UE suivis (UK, NO) | ✅ interactive, export PNG, thèmes clair/sombre |
| 29 fiches pays complètes (données réelles juin–juillet 2026) | ✅ |
| Chronologies d’événements par pays | ✅ |
| Rôles lecteur/validateur | ✅ (sélecteur en en-tête ; SSO en production) |
| File de validation + saisie manuelle + traçabilité | ✅ (persistance locale navigateur, simulée) |
| Édition manuelle complète des fiches (statut, KPIs, rubriques, chronologie, autorités, sources) | ✅ (bouton « Edit record » en mode validateur ; marqueur « edited » ; retour aux données importées possible) |
| KPIs, graphiques EE/IE et retards, export CSV « ; » | ✅ (matrice avec toutes les colonnes du classeur KPI) |
| Registre des sources typées | ✅ |
| Multi-réglementations | ✅ maquetté (onglets DORA/CER/CRA « planned », modèle générique) |
| Intégration de l’agent de collecte existant (branchement sur la file de validation, mapping des champs), notifications, XLSX/PPTX | ❌ V1.5/V2 (cf. roadmap §9 — travail d’intégration, la brique collecte + IA existe déjà) |